| **Sorszám** | **Mérföldkő** | **Teljesülés időpontja** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kommunikációs terv | 2019. április 15. |
| 2 | Jelentés készítése a Támogató részére | 2019. április 15. |
| 3 | Nemzeti hozzáférési pont kialakítás/ meglévő fejlesztés beszerzési eljárás megindítása | 2020. március 31. |
| 4 | TEN-T vonatkozású városi pilot szakaszra C-ITS felszerelés | 2020. június 30. |
| 5 | A fővárosi forgalmi menedzsment központ dinamikus szolgáltatásainak és adatbázisának fejlesztése | 2022. november 30. |
| 6 | Két határ menti forgalmi menedzsment terv kialakítása, vagy továbbfejlesztése | 2020. november 30. |
| 7 | Nemzeti Hozzáférési Pont és Ellenőrző Szerv értékelés | 2020. december 31. |
| 8 | Közlekedési információs szolgáltatás fejlesztése | 2022. november 30. |